Présenté par **DJUMA BITA JIMMY**

**TP DE COURS DE METHODE DE CONDUITE DES PROJETS INFORMATIQUE**

Pour résoudre l’exercice demandé dans l’image (TP5), il faut créer un diagramme de Gantt simplifié pour les tâches d’un projet de développement d’application.

Voici les tâches et leur durée :

1. Recherche et Analyse : 1 semaine

2. Design : 2 semaines

3. Développement : 4 semaines

4. Tests : 1 semaine

5. Lancement : 1 semaine

Semaine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

------------------------------------------------

Recherche █

Design █ █

Développement █ █ █ █

Tests █

Lancement █

