Pour l’exercice (TP4), Voici une proposition de planning sous forme de tableau avec un calendrier simple en semaines :

Planning de développement (Gantt simplifié)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Étape | Durée | Période (semaines) |
| Analyse des besoins | 2 semaines | Semaine 1 à 2 |
| Conception | 3 semaines | Semaine 3 à 5 |
| Développement | 5 semaines | Semaine 6 à 10 |
| Tests | 2 semaines | Semaine 11 à 12 |
| Déploiement | 1 semaine | Semaine 13 |

Visualisation avec GanttProject

Walumona Lwebula